ZAŁĄCZNIK NR 5  - WZÓR UMOWY

Spr. nr ZP-………………………

U M O W A    Nr  ..........

W dniu  ..............................,  w  Warszawie pomiędzy:

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, z siedzibą w Warszawie (02-353), przy ul. Szczęśliwickiej 36, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; pod nr KRS: 0000188485, posiadającym NIP: 526-17-71-472, REGON: 010202670,

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Marcina Zakrzewskiego -  Dyrektora,

zwanym dalej  „Zamawiającym”,

a:

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................wpisaną do  …............................................................. pod Nr …............................................................. NIP: …..........................................., REGON: …....................................................., reprezentowaną przez: ….................................................................................................................................................., ,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa nr …..................., zwana dalej „Umową”, będąca następstwem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 
i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót nazwanych: „Utworzenia Serwerowni zapasowej oraz pomieszczeń GPD wraz z pracami towarzyszącym w budynkach Przychodni Rejonowo - Specjalistycznych przy ul. Skarżyńskiego 1 oraz ul. Sosnkowskiego 18 – Etap II” obejmujących:

- roboty ogólnobudowlane,

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych, komputerowych i teletechnicznych,

- roboty w zakresie robót sanitarnych,

- roboty remontowe i renowacyjne,

- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

zwane dalej “robotami budowlanymi”.

- Roboty budowlane będą rozliczone z uwzględnieniem kosztów obejmujących zakres wszystkich prac niezbędnych do wykonania zadania.

- Miejscem wykonania robót budowlanych będą nieruchomości przy ul. Skarżyńskiego 1 oraz ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie, będące we władaniu Zamawiającego.

- Zakres zadań określonych Przedmiotem Umowy, opisano w Dokumentacji Projektowej dotyczącej:

- Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna przy ul. Skarżyńskiego 1 - utworzenie serwerowni zapasowej oraz punktów GPD i PPD:

- projekt budowlano-wykonawczy adaptacji pomieszczeń;

- projekt budowlano-wykonawczy wentylacji i klimatyzacji;

- projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

- BIOZ;

- przedmiar robót – dokument pomocniczy.

- Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna przy ul. Sosnkowskiego 18 - utworzenie punktów GPD i PPD oraz wymiana elektrycznej rozdzielnicy głównej budynku:

- projekt budowlano-wykonawczy wentylacji i klimatyzacji;

- projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

- BIOZ;

- przedmiar robót – dokument pomocniczy.

- W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca na własny koszt i ryzyko, w uzgodnieniu
z Zamawiającym zabezpieczy, na czas robót, elementy wyposażenia obiektu znajdujące się
w obrębie działań Wykonawcy oraz zabezpieczy teren realizacji robót i uwzględni wykonanie robót budowlanych w czynnym obiekcie służby zdrowia.

- W przypadku konieczności przerwania robót budowlanych ze względu na konieczność przywrócenia rejonu ich prowadzenia do użytkowania przez Zamawiającego, Wykonawca powtórzy czynności określone w pkt. 5 § 1.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, której istnienie potwierdza dokument gwarancyjny, stanowiący Załącznik Nr 1, na okres, który będzie liczony od daty końcowego odbioru robót przez Zamawiającego:

      - na roboty budowlane i wszystkie jej składowe (takie jak np. drzwi, rolety, itp.) 
- 60 miesięcy

      - na zainstalowane lub wbudowane urządzenia elektryczne, zgodnie ze złożoną ofertą: ……… miesięcy (ale nie mniej niż 36 miesięcy).

- Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji.

- W razie stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu umowy podczas jego eksploatacji w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający zgłosi stosowną reklamację najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty ujawnienia wady lub usterki, przy czym wykonawca dokona usunięcia wady w terminie 5-ciu dni roboczych lub 21-stu dni kalendarzowych, jeśli wada będzie wymagała udokumentowanego przez Wykonawcę rozpatrzenia przez producenta zamontowanego sprzętu.

- Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na reklamację:

- niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 1 dnia, jeżeli istnienie wady lub usterki zagraża  bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia;

- w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w innych przypadkach.

- Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w ust. 9 reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie stawi się w celu stwierdzenia wad lub usterek w terminie określonym w ust. 9 lub nie usunie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy - bez utraty praw wynikających z udzielonych przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub usterek.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminów, o których mowa w ust. 7, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tych terminów. W takich przypadkach roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu 60 miesięcy w zakresie robót budowlanych i wszystkich jej składowych, od dnia zgłoszenia wady lub usterki.

- W terminie określonym w § 6 ust. 1, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia gwarancyjne do nabytych i stosowanych do wykonania przedmiotu Umowy wyrobów, materiałów budowlanych, itp.

- Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 4, stają się przez samo ich przywołanie integralną częścią umowy. Strony zgodnie oświadczają, iż zapoznały się z ich treścią i przyjęły je do stosowania.

§ 2

        - Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy na nieruchomościach, o których mowa w § 1 ust. 4, najpóźniej ósmego dnia od podpisania Umowy.

        - Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatnie dostęp do energii elektrycznej oraz wody wyłącznie do celów technologicznych i socjalnych związanych z wykonaniem Umowy.

        - W czasie trwania robót budowlanych remontowane obszary obiektu nie będą przez Zamawiającego wyłączone z użytkowania.

        - Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszą Umową będzie:

Pan Sławomir Jagieła, tel.: 511-424-424; e-mail: s.jagiela@szpzlo-ochota.pl

        - Osobą reprezentującą Wykonawcę w sprawach związanych z niniejszą Umową będzie:

Pan/pani …...... , tel.: ….........; faks: ….........; e-mail: ….....@........

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami i obowiązującymi normami oraz z najwyższą starannością.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia powstałe w związku
z realizacją robót budowlanych.

- Wykonawca w czasie trwania robót budowlanych zapewni bezpieczne i bezkolizyjne warunki pracy dla pracowników oraz dla pacjentów przychodni, uwzględniając nieprzerwaną pracę personelu placówki.

- Transport materiałów, wyrobów, urządzeń, maszyn, itp. wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Umowy, jak również ich składowanie odbędzie się na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca usunie z terenu budowy, na własny koszt i ryzyko wszelkie pozostałości po wykonanych robotach budowlanych i w obowiązującym zakresie przekaże je do utylizacji.

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy, w okresie trwania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Inne obowiązki Wykonawcy, wyżej niewymienione, określono w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR).

- Wykonawca zobowiązuje się do zawiadamiania inspektorów nadzoru o terminach odbioru robót ulegających zakryciu.

§ 4

- Robotami budowlanymi z ramienia Wykonawcy będzie kierował Pan/Pani ….........., który w dniu podpisania umowy złoży wymagane dokumenty i oświadczenie do Nadzoru Budowlanego, oraz uprawnieni kierownicy robót branżowych w osobach: ……………………………………………….

- Inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego będzie Pan …………………. oraz inspektorzy robót branżowych w osobach: ……………………………………………….

§ 5

- Zgodnie z ofertą, Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy i zgłosi je do odbioru w terminie 50 dni od dnia protokolarnego wprowadzenia na teren budowy.

- Opóźnienie Wykonawcy w realizacji robót w terminie, wymienionym w ust.1, będzie skutkować naliczeniem kar umownych, określonych w § 9.

§ 6

- Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, po wcześniejszych odbiorach technicznych robót branżowych potwierdzonych w Dzienniku Budowy. W zawiadomieniu Wykonawca wskaże osoby upoważnione do zdania wykonanych robót budowlanych i podpisania protokołu. Zawiadomienie winno być potwierdzone przez inspektora nadzoru wskazanego w § 4 ust. 2.

- Zamawiający przystąpi do odbioru robót budowlanych będących przedmiotem Umowy
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1.

- Najpóźniej na 5 dni przed ustalonym przez Strony terminem odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, w tym odpowiednie dokumenty związane
z zainstalowanymi i wbudowanymi urządzeniami (atesty dopuszczeniowe oraz aprobaty bądź certyfikaty).

- Zamawiający dokona w ciągu 5-ciu dni roboczych komisyjnego odbioru prawidłowo wykonanych, zgłoszonych do odbioru robót budowlanych będących przedmiotem umowy z udziałem przedstawicieli użytkownika, inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego oraz uprawnionych osób po stronie Wykonawcy, w tym kierownika budowy.

- Odbiory, o których mowa w ust. 4 będą udokumentowane „Protokołami Odbioru Robót” sporządzonymi z udziałem wszystkich uczestników odbioru.

- W przypadku odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót, potwierdzonych „Protokołem Odbioru Robót” za  termin zakończenia tych robót  uznaje się dzień zgłoszenia robót do odbioru.

- W przypadku stwierdzenia usterek lub wad uniemożliwiających dokonanie końcowego odbioru robót, Zamawiający dokona odbioru po usunięciu przez Wykonawcę wad i ponownym zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2.

- Wykonawca uprzątnie teren budowy, najpóźniej ostatniego dnia przed podpisaniem protokołu zdania i odbioru robót.

§ 7

- Za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, potwierdzonych „Protokołami Odbioru Robót” uwzględniającymi odrębność Zadań określonych w  § 1 ust. 3, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą, w kwocie brutto:  ............................  PLN, (słownie: ...................................................................................................................................... ).

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa oraz sztuką budowlaną, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą żądania do zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 Strony Umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3.

- Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT.

- Faktura za wykonanie całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy określonych w § 1 ust. 1., będzie sporządzona na podstawie stosownych końcowych „Protokołów Odbioru Robót”, 
o których mowa w § 6 ust. 5.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury na Dziennik Zamawiającego.

- Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia bankowego rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Zamawiający dopuszcza wykonanie robót przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie wywiązywanie się podwykonawcy z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spełniającej wymagań określonych w ust. 6.

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego

- Wymaga się aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące postanowienia:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

  - podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, od którego upływa umowny termin płatności - pod rygorem zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego przez Podwykonawcę

  - Wykonawca nie może wstrzymywać podwykonawcy odbioru robót lub ich rozliczanego fragmentu, jeśli te same roboty zostały odebrane i przyjęte do rozliczenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 w zakresie wymagań określonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawcę (lub podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem nie wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawcę.

- Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego

- Przepisy § 8 ust. 2 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Inne przepisy art. 143 b ustawy Pzp  stosuje się odpowiednio.

§ 9

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania robót lub odstąpi od ich realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości Umowy brutto.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:

    - w wysokości 10 % wartości Umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy 
 z powodu  okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

    - w  wysokości 1 %  wartości Umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w terminie końcowego odbioru robót budowlanych,

    - za opóźnienie w terminowym usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,1 % wartości Umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

- W razie powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia przez podwykonawcę, Zamawiający może dochodzić kary umownej w wysokości 5% wartości Umowy brutto, gdy Wykonawca:

    - nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

    - nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

    - nie zapłaci w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

- Należność z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- O roszczeniu z tytułu kar umownych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.

- Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani
z innych zobowiązań umownych.

§ 10

- Wykonawca stwierdza, że przed zawarciem umowy, zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi obszaru prowadzenia prac, specyfiką budynków w których będą prowadzone prace, niezbędną dokumentacją wymogami określonymi w SIWZ i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił je w cenie oferty.

- Strony oświadczają, że są w pełni umocowane i władne do zawarcia oraz wykonania umowy.

- Strony oświadczają, że zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza praw lub obowiązków innych podmiotów oraz że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności faktyczne lub prawne, które mogłyby z tego tytułu narazić je na odpowiedzialność wobec osób trzecich.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za wykonaną część Umowy.

- Odstąpienie od Umowy z powodu wyżej opisanych okoliczności winno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

- Okoliczność, o której mowa w ust. 1 nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zapłaty kary umownej, odszkodowania, itp.

§ 11

- Poza przypadkiem, o którym mowa w § 10, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja spółki Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie oraz nie kontynuuje ich 	pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał roboty budowlane, a  przerwa trwa dłużej niż 3 dni,

  - nastąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości Umowy przez Zamawiającego.

2)  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności innych niż wskazane w § 10 ust. 1, nie będzie mógł spełnić swoich	zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Przypadki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 nie skutkują naliczeniem kar umownych.

§ 12

Strony oświadczają, że:

1) Wykonawca  wniósł  przed podpisaniem  Umowy  zabezpieczenie należytego wykonania

Umowy  w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto zamówienia,  w formie .........................

2) Wniesione przez Wykonawcę do  dyspozycji   Zamawiającego zabezpieczenie

należytego wykonania Umowy w kwocie  ................ zł. (słownie: .....................................)

Zamawiający  rozliczy zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych -

art.147-151.

§ 13

Bez zgody Zamawiającego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia nie mogą być przedmiotem cesji na osoby trzecie.

§ 14

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.

§ 15

- Kwestie sporne Strony będą rozstrzygać ugodowo, a w przypadku niemożności dojścia  do porozumienia w  sądzie  właściwym  dla Zamawiającego.

- Wystąpienie  przez  Wykonawcę  do sądu z  roszczeniem  pieniężnym, wynikającym z niniejszej                     Umowy,  może nastąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze skierowania sprawy na drogę sądową i po wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 14 dni do polubownego  rozstrzygnięcia sporu.

- Ustalenia ust. 2  dotyczą roszczeń zaistniałych w okresie trwania Umowy.

§ 16

Umowa  została sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

  - Dokument gwarancyjny – Załącznik nr 1.

  - Wykaz przekazanej Wykonawcy dokumentacji, opisującej przedmiot Umowy – Załącznik nr 2.

  - Zasady postępowania Wykonawców – Załącznik nr 3.

ZAMAWIAJĄCY	                                                      WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy ………

DOKUMENT UDZIELENIA

GWARANCJI JAKOŚCI NA ROBOTY BUDOWLANE

Gwarant (Wykonawca):

Uprawniony z gwarancji (Zamawiający)

Umowa:

- Zgodnie z postanowieniami Umowy nr …. z dnia …..….. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, na okres, który będzie liczony od daty odbioru robót przez Zamawiającego:

  - na roboty budowlane i wszystkie jej składowe (takie jak np. drzwi, rolety, itp)

- 60 miesięcy

  - na urządzenia elektryczne wmontowane lub wbudowane, zgodnie ze złożoną ofertą: ……… miesięcy (ale nie mniej niż 36 miesięcy).

- Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji.

- W razie stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu umowy podczas jego eksploatacji w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający zgłosi stosowną reklamację najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty ujawnienia wady lub usterki.

- Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na reklamację:

  - niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 1 dnia, jeżeli istnienie wady lub usterki zagraża  bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia;

  - w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w innych przypadkach.

- Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa powyżej reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie stawi się w celu stwierdzenia wad lub usterek w terminie określonym powyżej lub nie usunie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy - bez utraty praw wynikających z udzielonych przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub usterek.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminów, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tych terminów. W takich przypadkach roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu 60 miesięcy w zakresie robót budowlanych i wszystkich jej składowych od dnia zgłoszenia wady lub usterki.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia gwarancyjne do nabytych i stosowanych do wykonania przedmiotu Umowy wyrobów, materiałów budowlanych, itp.

……………………………

Załącznik nr 2 do Umowy ………………

WYKAZ PRZEKAZANEJ DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN:

Utworzenia Serwerowni zapasowej oraz pomieszczeń GPD wraz z pracami towarzyszącym w budynkach Przychodni Rejonowo - Specjalistycznych przy ul. Skarżyńskiego 1 oraz
ul. Sosnkowskiego 18 – Etap II

- Branża Budowlana

- Projekt Budowlany adaptacji pomieszczeń wraz z rysunkami,

- Przedmiar branża budowlana,

- STWiOR branża konstrukcyjna,

- BIOZ.

- Branża Elektryczna

- Projekt Wykonawczy Branża elektryczna wraz z rysunkami,

- Przedmiar branża elektryczna,

- STWiOR branża elektryczna.

- BIOZ,

- Branża Wentylacyjno - Klimatyzacyjna

- Projekt Budowlano - Wykonawczy Branża Klimatyzacja - Wentylacja wraz z rysunkami,

- Przedmiar branża wentylacja  - klimatyzacja,

- STWiOR branża wentylacja,

- BIOZ,

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA